UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto Sistema Web y Móvil para la Detección de Enfermedades Respiratorias en Tacna

Curso: Construcción de Software I

Docente: Ing. Alberto Flor Rodríguez

Integrantes:

Chavez Linares, Cesar Fabian			(2019063854)

Tacna – Perú

2025

Sistema Web y Móvil para la Detección de Enfermedades Respiratorias en Tacna

Documento Informe de Proyecto utilizando metodología ágil SCRUM

Versión 1.0

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Elaborada por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo | Cambios principales |
| 1.0 | CFCL | AFR | AFR | 26/10/2025 | Versión Original | Versión Original |

INDICE GENERAL

Objetivos:	5

1.	Introducción	6

1.1.	Propósito del documento	6

1.2.	Alcance del proyecto	6

1.3.	Audiencia	6

1.4.	Estructura del documento	6

2.	Visión	6

2.1.	Resumen del producto	6

2.2.	Principales características del producto	6

2.3.	Objetivos del negocio	6

3.	Organización y roles	7

3.1.	Equipo SCRUM	7

3.1.1.	Product Owner	7

3.1.2.	Scrum Master	7

3.1.3.	Equipo de Desarrollo	7

3.2.	Stakeholders	7

4.	Definición de "Hecho" (Definition of Done - DoD)	7

6.1.	Criterios de aceptación	7

6.2.	Requisitos de calidad	7

5.	Backlog del Producto	8

4.1.	Definición del Product Backlog	8

4.2.	Historias de usuario clave	8

4.2.1.	Historia de usuario 1	8

4.2.2.	Historia de usuario 2	10

4.2.3.	Historia de usuario n	11

4.3.	Priorización de las historias de usuario	11

6.	Planificación de Sprints	12

5.1.	Ciclo de vida de los sprints	12

5.2.	Objetivos de Sprint	12

5.3.	Sprint Backlog	12

5.4.	Reuniones clave del sprint	12

5.4.1.	Planificación del Sprint (Sprint Planning)	12

5.4.2.	Daily Standup (Daily Scrum)	12

5.4.3.	Revisión del Sprint (Sprint Review)	12

5.4.4.	Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)	12

7.	Gestión de Impedimentos	12

7.1.	Proceso para identificar y resolver impedimentos	12

7.2.	Escalación de problemas	13

8.	Iteraciones	13

8.2.	Revisión de entregas	13

9.	Métricas y seguimiento de progreso	13

9.1.	Burndown Chart	13

9.2.	Velocidad del equipo	13

9.3.	Revisión de progreso	13

10.	Plan de Pruebas y control de calidad	13

10.1.	Pruebas en el marco de SCRUM	13

10.2.	Automatización de pruebas	14

10.3.	Criterios de aceptación de historias	14

11.	Riesgos y Gestión de cambios	14

11.1.	Riesgos del proyecto	14

11.2.	Gestión del cambio	14

12.	Conclusiones	14

12.1.	Reflexiones finales	14

12.2.	Próximos pasos	14

Informe de Proyecto utilizando metodología ágil SCRUM

La documentación de un proyecto de software utilizando la metodología ágil SCRUM debe ser ligera, enfocada en la colaboración y la entrega continua de valor. A diferencia de las metodologías tradicionales, SCRUM promueve la iteración rápida y la flexibilidad, por lo que la documentación tiende a ser más adaptativa y funcional.

Sin embargo, a pesar de la flexibilidad, es importante que haya documentación que guíe el proyecto y facilite la toma de decisiones, especialmente para garantizar la trazabilidad, la calidad y el cumplimiento de los requisitos. A continuación, se plantea una estructura recomendada para un documento que pueda ser utilizado en un proyecto ágil SCRUM.

Documentación ligera: SCRUM promueve la documentación mínima necesaria, enfocándose más en la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo y stakeholders. Por lo tanto, la documentación debe ser accesible, pero sin ser redundante.

Iteración continua: Como SCRUM es un proceso iterativo, la documentación puede ser actualizada de manera continua y evolutiva según el avance del proyecto.

Esta estructura ayuda a mantener el proyecto ágil, enfocado en la entrega continua de valor y adaptado a los cambios que puedan surgir durante el ciclo de vida del producto.

# Objetivos:

- Proveer una guía para documentar un proyecto de software utilizando una metodología ágil.

- Elaborar la documentación en el desarrollo de software utilizando la metodología ágil SCRUM.

# Introducción

## Propósito del documento

El propósito de este documento es presentar el plan de desarrollo del proyecto "Sistema Web y Móvil para la Detección de Enfermedades Respiratorias en Tacna", utilizando la metodología ágil SCRUM. Se detallarán los objetivos, la visión del producto, la organización del equipo, el backlog del producto, la planificación de sprints, la gestión de impedimentos, y otros aspectos relevantes para la ejecución del proyecto.

## Alcance del proyecto

El proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema web y móvil que permita la detección temprana de enfermedades respiratorias en la población de Tacna, utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural (PLN). El alcance incluye el diseño, desarrollo, pruebas y despliegue del sistema, así como la capacitación de los usuarios finales.

## Audiencia

Este documento está dirigido a los miembros del equipo de desarrollo, stakeholders, y cualquier persona interesada en el progreso y la implementación del proyecto.

## Estructura del documento

El documento está estructurado en secciones que abordan la visión del producto, organización y roles, backlog del producto, planificación de sprints, gestión de impedimentos, métricas y seguimiento de progreso, plan de pruebas, riesgos y gestión de cambios, y conclusiones.

# Visión

## Resumen del producto

El sistema propuesto será una plataforma accesible que permitirá a los usuarios ingresar síntomas respiratorios y recibir recomendaciones de salud, facilitando así diagnósticos más rápidos y precisos.

## Principales características del producto

- Registro y autenticación de usuarios.

- Ingreso y análisis de síntomas mediante PLN.

- Generación de recomendaciones de salud.

- Módulo educativo sobre enfermedades respiratorias.

- Sistema de alertas y notificaciones.

## Objetivos del negocio

- Mejorar el Acceso a Servicios de Salud Preventiva.

- Aumentar la Eficiencia del Sistema de Salud Local.

- Generar Valor a través de Datos de Salud Pública.

# Organización y roles

## Equipo

El equipo SCRUM estará compuesto por los siguientes roles:

### Product Owner

César Fabián Chávez Linares, responsable de definir la visión del producto y gestionar el backlog.

### Scrum Master

Alberto Flor Rodríguez, encargado de facilitar el proceso SCRUM y eliminar impedimentos.

### Equipo de Desarrollo

Un grupo multidisciplinario de desarrolladores, diseñadores y testers que trabajarán en la implementación del sistema.

## Stakeholders

- Dirección Regional de Salud de Tacna (DIRESA).

- Universidad Privada de Tacna.

- Comunidad de usuarios finales.

# Definición de "Hecho" (Definition of Done - DoD)

## Criterios de aceptación

- Todas las funcionalidades deben ser implementadas y probadas.

- La documentación del usuario debe estar completa.

- El sistema debe pasar las pruebas de calidad y seguridad.

## Requisitos de calidad

- El sistema debe ser accesible y fácil de usar.

- Debe cumplir con los estándares de seguridad de datos.

# Backlog del Producto

## Definición del Product Backlog

El Product Backlog es una lista priorizada de todas las funcionalidades y requisitos del sistema.

## Historias de usuario clave

### Historia de usuario 1

Como usuario, quiero registrarme en el sistema, para poder acceder a las funcionalidades de detección de síntomas.

Ejemplo 1:

“Como administrador, quiero un panel de control centralizado para monitorear préstamos y devoluciones en tiempo real”.

Historia de Usuario:

Título: Panel de Control para Monitoreo de Préstamos y Devoluciones

- Como: Administrador

- Quiero: Un panel de control centralizado para monitorear préstamos y devoluciones en tiempo real

- Para que: Pueda gestionar y supervisar todas las transacciones de préstamos y devoluciones de manera eficiente, asegurando el cumplimiento de los plazos y la disponibilidad de los artículos.

Criterios de Aceptación:

- El panel debe mostrar una lista de todos los préstamos activos con la siguiente información:

    - Nombre del usuario

    - Importe prestado

    - Fecha de préstamo

    - Fecha de devolución esperada

    - Estado del préstamo (pendiente, retrasado, devuelto)

- El panel debe mostrar una lista de todas las devoluciones realizadas recientemente, con la siguiente información:

    - Nombre del usuario

    - Artículo devuelto

    - Fecha de devolución

    - Estado del artículo (en buen estado, necesita revisión)

- El panel debe permitir filtrar los préstamos por:

    - Estado (pendiente, retrasado, devuelto)

    - Nombre del usuario

    - Fecha de préstamo

- Los préstamos retrasados deben estar marcados con un color de alerta (rojo) para que el administrador pueda identificarlos fácilmente.

- El panel debe actualizarse en tiempo real cada vez que se registre un nuevo préstamo o devolución.

- El administrador debe poder hacer clic en cada entrada para ver detalles adicionales del préstamo o devolución, como el historial del artículo y los datos del usuario.

- El diseño del panel debe ser responsivo, es decir, debe funcionar correctamente en dispositivos móviles y de escritorio.

Notas Técnicas:

    - La base de datos debe actualizarse en tiempo real para reflejar los cambios en préstamos y devoluciones.

    - El sistema debe ser capaz de manejar un alto volumen de datos y garantizar que la información se muestre de manera eficiente sin retrasos significativos.

    - Se debe implementar un sistema de notificaciones para alertar al administrador cuando un préstamo esté cerca de su fecha de devolución o se haya retrasado.

Definición de Hecho (DoD):

    - El panel de control está implementado y accesible para el administrador.

    - Se muestran correctamente los préstamos y devoluciones, con filtros funcionales.

    - El sistema actualiza los datos en tiempo real sin errores.

    - Se han probado los filtros, la visualización de alertas y la accesibilidad en dispositivos móviles.

Estimación:

    - Puntos de historia: 8 puntos (estimación según el equipo).

### Historia de usuario 2

Como usuario, quiero ingresar mis síntomas, para recibir recomendaciones de salud.

Ejemplo 2:

“Registrar una nueva cuenta con mi correo electrónico y una contraseña segura”.

Historia de Usuario:

Título: Registro de Usuario en la Aplicación

- Como: Usuario de la aplicación

- Quiero: Registrar una nueva cuenta con mi correo electrónico y una contraseña segura

- Para que: Pueda acceder a la aplicación de manera personalizada, realizar compras y recibir ofertas exclusivas.

Criterios de Aceptación:

- El formulario de registro debe solicitar al menos los siguientes campos:

    - Correo electrónico

    - Contraseña

    - Confirmación de la contraseña

- La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, incluir una mayúscula, un número y un carácter especial.

- Si el correo electrónico ya está registrado, el sistema debe mostrar un mensaje de error: "Este correo ya está en uso".

- Si las contraseñas no coinciden, el sistema debe mostrar un mensaje de error: "Las contraseñas no coinciden".

- El usuario debe recibir un correo de confirmación con un enlace para verificar su cuenta.

- El formulario debe ser accesible desde la pantalla de inicio de la aplicación.

Notas Técnicas:

    - El sistema de correos electrónicos deberá integrar un servicio de validación de direcciones para asegurar que los correos son válidos.

    - Se debe implementar una política de contraseñas seguras para garantizar la protección de las cuentas.

Definición de Hecho (DoD):

    - El formulario de registro está implementado y accesible desde la pantalla de inicio.

    - Se han implementado todas las validaciones de datos de entrada (correo electrónico y contraseña).

    - El sistema envía el correo de confirmación correctamente.

    - Se ha probado el registro de usuario con diferentes escenarios de entrada.

Estimación:

    - Puntos de historia: 5 puntos (estimación según el equipo).

### Historia de usuario n

Como profesional de salud, quiero acceder a reportes de usuarios, para realizar un seguimiento adecuado.

## Priorización de las historias de usuario

Las historias de usuario se priorizarán en función de su impacto en la salud pública y la facilidad de implementación.

# Planificación de Sprints

## Ciclo de vida de los sprints

Cada sprint tendrá una duración de 2 semanas, con entregas incrementales al final de cada ciclo.

## Objetivos de Sprint

Los objetivos de cada sprint se definirán en la reunión de planificación del sprint, alineados con las historias de usuario priorizadas.

## Sprint Backlog

El Sprint Backlog incluirá las tareas específicas a realizar durante el sprint, derivadas de las historias de usuario seleccionadas.

## Reuniones clave del sprint

### Planificación del Sprint (Sprint Planning)

Reunión para definir el trabajo a realizar en el próximo sprint.

### Daily Standup (Daily Scrum)

Reuniones diarias para revisar el progreso y abordar impedimentos.

### Revisión del Sprint (Sprint Review)

Reunión al final del sprint para presentar el trabajo completado a los stakeholders.

### Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)

Reunión para reflexionar sobre el sprint y mejorar el proceso.

# Gestión de Impedimentos

## Proceso para identificar y resolver impedimentos

Los impedimentos se identificarán durante las reuniones diarias y se abordarán de inmediato.

## Escalación de problemas

Los problemas que no puedan resolverse en el equipo se escalarán al Scrum Master para su gestión.

# Iteraciones

## Incrementos del producto

{Descripción de cómo se entrega valor en cada iteración (Sprint). Cada Sprint debe producir un incremento funcional y potencialmente entregable del producto.}

## Revisión de entregas

Al final de cada sprint, se revisarán las entregas para asegurar que cumplen con los criterios de aceptación.

# Métricas y seguimiento de progreso

## Burndown Chart

Se utilizará un gráfico de burndown para visualizar el progreso del equipo en cada sprint.

## Velocidad del equipo

La velocidad se calculará al final de cada sprint para estimar el trabajo futuro.

## Revisión de progreso

Se realizarán revisiones periódicas del progreso del proyecto en relación con los objetivos establecidos.

# Plan de Pruebas y control de calidad

## Pruebas en el marco de SCRUM

Las pruebas se realizarán de manera continua durante el desarrollo, asegurando la calidad del producto.

## Automatización de pruebas

Se implementarán pruebas automatizadas para asegurar la funcionalidad del sistema en cada iteración.

## Criterios de aceptación de historias

Cada historia de usuario tendrá criterios de aceptación claros que deben cumplirse para considerarla "hecha".

# Riesgos y Gestión de cambios

## Riesgos del proyecto

- Riesgo de retrasos en el desarrollo.

- Riesgo de cambios en los requisitos.

## Gestión del cambio

Los cambios en los requisitos se gestionarán a través del Product Backlog, priorizando las nuevas historias de usuario.

# Conclusiones

## Reflexiones finales

La implementación de la metodología SCRUM permitirá un desarrollo ágil y adaptativo, asegurando que el sistema cumpla con las necesidades de la comunidad.

## Próximos pasos

- Iniciar la fase de desarrollo con el primer sprint.

- Realizar reuniones de planificación y establecer el backlog inicial.